Título del proyecto de ingeniería aplicado

Sistema de información para la gestión y trazabilidad de residuos tecnológicos en empresas de Bucaramanga

Oscar Danilo Basto Alvarado

Ellis Orlando Jaimes Sandoval

202016907 - Proyecto de grado

Tutor: Daniel Andrés Guzmán Arevalo

Programa de Ingeniería de Sistemas

Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

12 de abr. de 2026

Tabla de Contenidos

Introducción	2

Líneas y grupos de interés investigativo	3

La idea para la investigación aplicada	4

Planteamiento del problema	6

Árbol causa – efecto del problema	7

Justificación	9

Objetivos	10

Objetivo general	10

Objetivos específicos	10

Marco referencial	14

Marco conceptual:	14

Marco Teorico:	14

Metodología	15

Cronograma de actividades	16

Recursos necesarios para la implementación	18

Diseño de la solución	20

Conclusiones	28

Referencias	29

# Resumen

La gestión inadecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en las empresas de Bucaramanga representa un desafío operativo y ambiental debido a la falta de herramientas tecnológicas y al uso predominante de registros manuales o dispersos. Esta situación limita la trazabilidad de los equipos y aumenta el riesgo de impactos ambientales negativos.

El objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema de información para la gestión y trazabilidad de los RAEE, optimizando el registro y control de los activos durante su ciclo de vida.

La metodología empleada tiene un enfoque mixto, con un diseño descriptivo, aplicado y proyectivo, utilizando la metodología ágil Scrum para el desarrollo del software. La investigación incluyó una muestra de responsables de áreas de TI y gestión ambiental en empresas locales.

Como resultado, se diseñó un prototipo funcional que centraliza la información y facilita la generación de reportes para la toma de decisiones. Se concluye que la implementación de esta solución tecnológica mejora la eficiencia operativa y asegura el cumplimiento de la normativa legal vigente, como la Ley 1672 de 2013.

Palabras clave: RAEE, sistema de información, trazabilidad, gestión ambiental, Scrum.

# Abstract

The inadequate management of waste electrical and electronic equipment (WEEE) in companies in Bucaramanga represents an operational and environmental challenge due to the lack of technological tools and the predominant use of manual or dispersed records. This situation limits equipment traceability and increases the risk of negative environmental impacts.

The objective of this project is to develop an information system for the management and traceability of WEEE, optimizing the registration and control of assets throughout their life cycle.

The methodology employed adopts a mixed approach with a descriptive, applied, and projective design, using the Scrum agile methodology for software development. The research included a sample of IT and environmental management leaders from local companies.

As a result, a functional prototype was designed to centralize information and facilitate report generation for decision-making processes. It is concluded that the implementation of this technological solution improves operational efficiency and ensures compliance with current legal regulations, such as Law 1672 of 2013.

Keywords: WEEE, information system, traceability, environmental management, Scrum.

# Introducción

El crecimiento acelerado del uso de dispositivos tecnológicos en las organizaciones ha generado un incremento significativo en la producción de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los cuales representan un desafío ambiental y operativo crítico. Este fenómeno no es exclusivo de una región específica, sino que se ha convertido en uno de los flujos de desechos con mayor crecimiento a nivel mundial, impulsado por el consumo masivo y la rápida obsolescencia de los equipos tecnológicos.

Los RAEE presentan una dualidad compleja: por un lado, contienen materiales valiosos como metales preciosos que pueden ser reincorporados a la economía mediante procesos de recuperación y reciclaje; por otro, albergan sustancias peligrosas que, sin una gestión técnica rigurosa, pueden generar impactos irreparables sobre el medio ambiente y la salud humana.

En el contexto específico de Bucaramanga, diversas empresas enfrentan esta problemática debido a que gestionan sus residuos tecnológicos de manera manual o mediante registros dispersos. La ausencia de herramientas digitales especializadas limita la trazabilidad de los activos y genera desorganización en los procesos de control, dificultando la toma de decisiones informadas sobre la reutilización, el reciclaje o la disposición final de los equipos. Como consecuencia, aumenta el riesgo de pérdida de información y el incumplimiento de la normativa ambiental vigente en Colombia, como la Ley 1672 de 2013.

Ante esta realidad, la ingeniería de sistemas aporta herramientas fundamentales para el desarrollo de soluciones basadas en sistemas de información capaces de automatizar procesos y centralizar grandes volúmenes de datos. El uso de tecnologías modernas, como bases de datos relacionales, frameworks de desarrollo web y servicios en la nube, permite a las organizaciones mejorar sustancialmente su eficiencia operativa y fortalecer la transparencia en sus procesos de control y seguimiento.

El presente proyecto tiene como propósito desarrollar un sistema de información que permita gestionar y realizar la trazabilidad integral de los RAEE en las empresas de Bucaramanga. Esta iniciativa no solo responde a una necesidad técnica empresarial, sino que también se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, orientado a la producción y consumo responsables, promoviendo modelos de economía circular esenciales para la sostenibilidad regional y el cumplimiento del marco legal nacional.

De esta manera, el proyecto fortalece las competencias profesionales en el área de desarrollo de software al aportar una solución tecnológica viable e innovadora frente a una problemática ambiental real, contribuyendo al desarrollo sostenible y a la transformación digital empresarial.

## Líneas y grupos de interés investigativo

El presente proyecto de grado se encuentra adscrito al Programa de Ingeniería de Sistemas de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería (ECBTI) de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

La investigación se enmarca formalmente en la línea de investigación de gestión ambiental mediante herramientas tecnológicas y en la línea de ingeniería de software y desarrollo de sistemas de información. Estas líneas abarcan áreas temáticas fundamentales para el proyecto, tales como la trazabilidad y control de activos tecnológicos, los sistemas de información aplicados a la sostenibilidad y la transformación digital para la gestión de recursos.

Asimismo, esta iniciativa se vincula al Grupo de investigación en Ingeniería de Software, contando además con el respaldo de los intereses investigativos del Grupo de investigación en Tecnologías de la Información y el Grupo de investigación en Innovación Tecnológica.

El interés central de la investigación radica en el desarrollo de sistemas de información robustos para la gestión de datos, orientados específicamente a resolver la problemática de los RAEE en el contexto local mediante el uso de tecnologías modernas que aseguren la integridad y disponibilidad de la información.

Tabla 1. Relación de intereses investigativos, líneas y grupos de investigación.

| Intereses en ingeniería e investigación | Línea de investigación y áreas temáticas | Grupo de investigación |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo de sistemas de información para la gestión de datos Gestión ambiental mediante herramientas tecnológicas Trazabilidad y control de activos tecnológicos | Ingeniería de software y desarrollo de sistemas de información Sistemas de información aplicados a la sostenibilidad Transformación digital y gestión de recursos tecnológicos | Grupo de investigación en Ingeniería de Software Grupo de investigación en Tecnologías de la Información Grupo de investigación en Innovación Tecnológica |

## Planteamiento del problema

El incremento acelerado en el uso de dispositivos tecnológicos dentro de las organizaciones, impulsado por la transformación digital y la necesidad de competitividad, ha generado un crecimiento exponencial en la producción de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). A nivel global, este fenómeno representa un desafío crítico no solo en términos ambientales, sino también en la gestión operativa de las empresas.

Muchas organizaciones carecen de herramientas tecnológicas especializadas que permitan llevar un control eficiente sobre el ciclo de vida de sus equipos, desde el momento de su adquisición y uso hasta su disposición final. Esta falta de infraestructura digital limita severamente la trazabilidad de los activos y obstaculiza la toma de decisiones estratégicas relacionadas con la reutilización, el reciclaje o la eliminación segura de los componentes.

En el contexto regional de Bucaramanga, esta problemática se manifiesta con especial intensidad. El diagnóstico realizado revela que la gran mayoría de las empresas locales gestionan la información de sus activos tecnológicos de forma manual o a través de registros dispersos en hojas de cálculo tradicionales. Esta práctica, identificada como una causa central en el árbol causa-efecto, deriva en una pérdida progresiva de datos críticos, desorganización administrativa y una falta de control real sobre el inventario de equipos.

Al no existir un sistema centralizado, la información sobre qué equipos están obsoletos o cuáles contienen materiales peligrosos se vuelve inaccesible o poco confiable. Esta deficiencia en la gestión no es solo un problema de eficiencia interna; tiene repercusiones externas graves. El manejo inadecuado de los RAEE en Bucaramanga aumenta el riesgo de contaminación ambiental e impactos negativos en la salud pública, debido a que muchos componentes electrónicos terminan en rellenos sanitarios comunes o son manipulados por personal no capacitado.

Además, las empresas se exponen al incumplimiento de normativas ambientales vigentes, como la Ley 1672 de 2013, la cual exige la responsabilidad extendida del productor y procesos claros de recolección selectiva. El desconocimiento de estas leyes y la ausencia de procedimientos estandarizados (C-3 en el árbol causa-efecto) colocan a las organizaciones en una situación de vulnerabilidad legal y sancionatoria.

Desde una perspectiva técnica, la ausencia de sistemas de información dedicados (C-2) se ve agravada por una resistencia al cambio tecnológico y una baja capacitación del personal en herramientas digitales especializadas. Las empresas suelen dar una baja prioridad a la gestión ambiental dentro de sus políticas organizacionales, viendo el manejo de residuos como un gasto y no como una oportunidad de sostenibilidad y eficiencia operativa. No obstante, la Ingeniería de Sistemas ofrece soluciones robustas mediante la automatización de procesos y la gestión de bases de datos que pueden transformar este panorama.

En el ámbito social y académico, este problema ofrece una oportunidad para aplicar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, relacionado con la producción y consumo responsables. Al no contar con una trazabilidad clara, las empresas de Bucaramanga pierden la oportunidad de integrarse a modelos de economía circular, donde los materiales recuperables podrían generar valor económico en lugar de convertirse en desechos tóxicos. Por lo tanto, es imperativo desarrollar una solución que no solo registre datos, sino que garantice la transparencia y el seguimiento integral del hardware durante todo su ciclo de vida.

La implementación de un sistema de información especializado permitirá mitigar los efectos identificados, como la baja eficiencia en la gestión empresarial y el deficiente control de activos tecnológicos. Solo a través de la digitalización y la estandarización de procesos será posible que las empresas de Bucaramanga cumplan con su responsabilidad ambiental mientras optimizan sus recursos internos y aseguran la integridad de su información.

Teniendo en cuenta lo anterior, se formula el siguiente interrogante:

¿De qué manera el desarrollo de un sistema de información para la gestión y trazabilidad de los RAEE contribuye a la optimización de procesos operativos y al cumplimiento normativo en las empresas de Bucaramanga, Santander?

### Árbol causa – efecto del problema

E.I Contaminación ambiental y riesgos para la salud debido a la inadecuada gestión de residuos tecnológicos

Figura  1 Árbol de problema

E-1: Pérdida de información sobre equipos tecnológicos

E-2: Dificultad en la toma de decisiones

E-4: Baja eficiencia en la gestión empresarial

E-3: Deficiente control de activos tecnológicos

PROBLEMA CENTRAL: Deficiente gestión y falta de trazabilidad de los residuos tecnológicos (RAEE) en empresas de Bucaramanga, Santander.

C-1: Uso de registros manuales o información dispersa

C-2: Falta de sistemas de información para la gestión de RAEE

C-3: Ausencia de procesos estandarizados.

C-2.1.1: Bajo conocimiento en herramientas tecnológicas

C-I.1.1: Falta de digitalización de procesos

C-3.1.1: Falta de políticas organizacionales claras

C-2.1.1.2: Ausencia de desarrollo o adopción de sistemas de información para la gestión de residuos tecnológicos

C-3.1.1.2: Falta de diseño e implementación de procedimientos formales para la gestión de RAEE.

C-3.1.1.1: Baja prioridad a la gestión ambiental

C-2.1.1.1: Falta de capacitación del personal.

C-I.1.1.2: Falta de diseño e implementación de procedimientos formales para la gestión de RAEE

C-I.1.1.1:  Resistencia al cambio tecnológico

+

## Justificación

El crecimiento del uso de dispositivos tecnológicos en las organizaciones ha generado un aumento significativo en la producción de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), lo que representa un desafío tanto a nivel ambiental como organizacional. En muchas empresas, la gestión de estos residuos se realiza de manera inadecuada debido a la falta de herramientas tecnológicas que permitan llevar un control eficiente sobre el ciclo de vida de los equipos, desde su adquisición hasta su disposición final. Esta situación limita la trazabilidad de los dispositivos, dificulta la toma de decisiones y aumenta el riesgo de impactos negativos en el medio ambiente.

En el contexto de las empresas de Bucaramanga, Santander, esta problemática se evidencia en el manejo manual o disperso de la información relacionada con los equipos tecnológicos, lo cual genera desorganización, pérdida de datos y bajo control de los activos. Como consecuencia, se presentan deficiencias en la gestión de residuos electrónicos, lo que puede derivar en contaminación ambiental, incumplimiento de normativas y baja eficiencia en los procesos internos de las organizaciones.

Desde el ámbito académico y disciplinar, el desarrollo de este proyecto es pertinente, ya que permite aplicar conocimientos propios de la ingeniería de sistemas, especialmente en áreas como el análisis de requerimientos, diseño de sistemas de información, desarrollo de software y gestión de bases de datos. Además, contribuye al fortalecimiento de competencias en la solución de problemas reales mediante el uso de tecnologías de la información.

En el ámbito social, este proyecto aporta a la promoción de prácticas responsables en la gestión de residuos tecnológicos, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y al uso adecuado de los recursos. Asimismo, beneficia a las empresas al proporcionar una herramienta que mejora el control, la organización y la trazabilidad de los equipos electrónicos.

Desde una perspectiva personal, el desarrollo de este proyecto permite fortalecer habilidades técnicas y analíticas, así como adquirir experiencia en la construcción de soluciones tecnológicas aplicadas a contextos reales. Finalmente, la implementación de un sistema de información orientado a la gestión de RAEE permitirá optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y aportar al desarrollo sostenible, generando valor en los ámbitos empresarial, ambiental y tecnológico.

## Objetivos

### Objetivo general

Desarrollar un sistema de información para la gestión y trazabilidad de los residuos tecnológicos (RAEE) en empresas de Bucaramanga, Santander, con el fin de optimizar el registro, control y seguimiento de los equipos durante su ciclo de vida y mejorar la toma de decisiones en su manejo.

### Objetivos específicos

# Analizar la situación actual de la gestión de residuos tecnológicos en empresas de Bucaramanga, Santander, con el fin de identificar necesidades y problemáticas relacionadas con su control y trazabilidad.

- Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de información, con el propósito de establecer las características necesarias para su adecuado funcionamiento.

- Diseñar la arquitectura y estructura del sistema de información, con el fin de representar los procesos de registro, control y seguimiento de los residuos tecnológicos.

- Desarrollar un prototipo funcional del sistema de información, con el propósito de gestionar y realizar la trazabilidad de los residuos tecnológicos en las empresas.

- Evaluar el funcionamiento del sistema desarrollado mediante pruebas, con el fin de verificar su utilidad y aporte en la gestión de los residuos tecnológicos.

## Marco referencial

Marco Teórico:

En los últimos años, la problemática de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) ha sido ampliamente estudiada debido a su crecimiento acelerado y a los impactos ambientales asociados. Investigaciones recientes evidencian que el aumento en el consumo de dispositivos tecnológicos ha generado un incremento significativo en la producción de residuos electrónicos, convirtiéndose en uno de los flujos de residuos de mayor crecimiento a nivel mundial.

Desde una perspectiva ambiental y económica, estudios como el de Lee et al. (2024) destacan que los residuos electrónicos contienen materiales valiosos como metales preciosos, pero también sustancias peligrosas, lo que hace necesario implementar estrategias eficientes de gestión y reciclaje para minimizar su impacto ambiental. En este sentido, la adopción de tecnologías adecuadas permite no solo reducir riesgos, sino también aprovechar recursos recuperables.

Por otro lado, investigaciones recientes han resaltado la importancia de integrar la gestión de residuos electrónicos con sistemas de información. Según Buck et al. (2024), existe una brecha significativa en el uso de herramientas tecnológicas dentro del campo de los sistemas de información para la gestión del e-waste, lo que limita la eficiencia en su control y trazabilidad. Esto evidencia la necesidad de desarrollar soluciones tecnológicas que permitan mejorar estos procesos.

Asimismo, Gaur et al. (2023) señalan que la gestión sostenible de residuos electrónicos debe apoyarse en modelos de economía circular, donde la reutilización, reciclaje y recuperación de materiales juegan un papel fundamental para reducir el impacto ambiental y optimizar el uso de recursos. Estas prácticas requieren herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del ciclo de vida de los equipos.

En relación con la trazabilidad, estudios como el de Dasaklis et al. (2020) proponen el uso de tecnologías emergentes como blockchain para garantizar el seguimiento de los dispositivos electrónicos durante su ciclo de vida, mejorando la transparencia y el control en los procesos de gestión de residuos. Este enfoque demuestra cómo la ingeniería de sistemas puede aportar soluciones innovadoras a esta problemática.

En conjunto, estas investigaciones evidencian que la implementación de sistemas de información orientados a la gestión y trazabilidad de los residuos tecnológicos es una alternativa viable y necesaria para mejorar la eficiencia organizacional, reducir impactos ambientales y promover prácticas sostenibles en las empresas.

### Marco conceptual:

- Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE):

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) corresponden a todos aquellos dispositivos eléctricos o electrónicos que han finalizado su vida útil o han sido descartados por sus usuarios. Estos incluyen equipos como computadores, teléfonos móviles, impresoras, entre otros. Los RAEE contienen tanto materiales aprovechables como metales valiosos, así como sustancias peligrosas que pueden generar impactos negativos en el medio ambiente y la salud humana si no son gestionados adecuadamente. Su correcta gestión implica procesos de recolección, almacenamiento, transporte, reciclaje y disposición final controlada. El crecimiento acelerado de estos residuos a nivel global ha generado la necesidad de implementar estrategias sostenibles para su manejo (Forti et al., 2020).

- Sistema de información:

Un sistema de información es un conjunto organizado de componentes que permiten la recopilación, procesamiento, almacenamiento y distribución de datos con el fin de apoyar la toma de decisiones dentro de una organización. Estos sistemas integran recursos tecnológicos, humanos y procedimientos, facilitando la automatización de procesos y el control de la información. En el contexto empresarial, los sistemas de información son fundamentales para mejorar la eficiencia operativa y optimizar la gestión de recursos. Además, permiten reducir errores asociados a procesos manuales y mejorar la trazabilidad de la información (Laudon & Laudon, 2021).

- Trazabilidad:

La trazabilidad es la capacidad de seguir el recorrido de un producto, recurso o proceso a lo largo de todas sus etapas, desde su origen hasta su destino final. En el caso de los residuos tecnológicos, la trazabilidad permite identificar el estado, ubicación y uso de los equipos durante su ciclo de vida, facilitando su control y gestión. Esta práctica es clave para garantizar la transparencia en los procesos, mejorar la toma de decisiones y cumplir con normativas ambientales. La implementación de sistemas de trazabilidad apoyados en tecnologías digitales contribuye significativamente a la gestión eficiente de los residuos electrónicos (Dasaklis et al., 2020).

- Gestión ambiental

La gestión ambiental comprende el conjunto de políticas, prácticas y acciones orientadas a prevenir, mitigar y controlar los impactos negativos que las actividades humanas generan sobre el medio ambiente. En el ámbito empresarial, implica la adopción de estrategias que promuevan el uso eficiente de los recursos, la reducción de residuos y el cumplimiento de normativas ambientales. En relación con los RAEE, la gestión ambiental busca asegurar su correcta manipulación y disposición final, evitando la contaminación y promoviendo el reciclaje. Este enfoque es fundamental para avanzar hacia modelos de desarrollo sostenible (Gaur et al., 2023).

- Transformación digital

La transformación digital es el proceso mediante el cual las organizaciones integran tecnologías digitales en sus operaciones con el objetivo de mejorar su desempeño, optimizar procesos y generar valor. Este proceso implica cambios en la cultura organizacional, la adopción de herramientas tecnológicas y la automatización de actividades. En el contexto de la gestión de residuos tecnológicos, la transformación digital permite implementar sistemas de información que faciliten el control, seguimiento y análisis de datos, contribuyendo a una gestión más eficiente y sostenible (Buck et al., 2024).

### Marco Legal:

En Colombia, la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) se encuentra regulada por un conjunto de normativas orientadas a promover su manejo adecuado y minimizar los impactos negativos en el medio ambiente. Estas disposiciones establecen responsabilidades tanto para productores como para consumidores, fomentando prácticas sostenibles en el ciclo de vida de los equipos electrónicos.

En primer lugar, la Ley 1672 de 2013 establece los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Esta ley tiene como objetivo principal promover la responsabilidad extendida del productor, así como garantizar la recolección selectiva y la disposición ambientalmente adecuada de los RAEE.

Asimismo, el Decreto 284 de 2018 reglamenta la gestión integral de los residuos peligrosos en el país, incluyendo los residuos electrónicos, estableciendo directrices para su manejo, almacenamiento y disposición final. Este decreto busca fortalecer el control y seguimiento de este tipo de residuos en las organizaciones.

Por otro lado, la Resolución 1512 de 2010 establece los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y periféricos, promoviendo la participación de fabricantes e importadores en la gestión de estos residuos.

De igual manera, la Resolución 1297 de 2010 regula la gestión ambiental de residuos de pilas y acumuladores, los cuales forman parte de los residuos electrónicos, estableciendo obligaciones para su recolección y disposición segura.

Estas normativas evidencian la importancia de implementar mecanismos de control y seguimiento en la gestión de residuos tecnológicos dentro de las organizaciones. En este sentido, el desarrollo de un sistema de información para la gestión y trazabilidad de los RAEE se alinea con las políticas nacionales, contribuyendo al cumplimiento de la normativa vigente y promoviendo prácticas responsables en el manejo de los residuos electrónicos.

Marco Tecnológico:

El desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a la gestión de información en las organizaciones se ha fortalecido gracias al avance de herramientas digitales, lenguajes de programación y plataformas de desarrollo. En este contexto, los sistemas de información juegan un papel fundamental al permitir la automatización de procesos, el almacenamiento eficiente de datos y la mejora en la toma de decisiones (Laudon & Laudon, 2021).

Para el desarrollo del sistema de información propuesto, se contempla el uso de tecnologías de desarrollo web, las cuales permiten crear aplicaciones accesibles desde diferentes dispositivos mediante el uso de navegadores. Estas tecnologías incluyen lenguajes de programación como JavaScript, HTML y CSS, que permiten la construcción de interfaces dinámicas e interactivas, facilitando la experiencia del usuario en el manejo del sistema.

Asimismo, se considera el uso de sistemas gestores de bases de datos (DBMS), los cuales permiten almacenar, organizar y consultar grandes volúmenes de información de manera eficiente. Las bases de datos relacionales, como MySQL o PostgreSQL, son ampliamente utilizadas en el desarrollo de aplicaciones empresariales debido a su capacidad de garantizar la integridad y seguridad de los datos (Elmasri & Navathe, 2016).

Por otro lado, el uso de frameworks de desarrollo facilita la creación de aplicaciones robustas y escalables, reduciendo tiempos de desarrollo y mejorando la calidad del software. Herramientas como Node.js o frameworks basados en JavaScript permiten desarrollar aplicaciones eficientes y adaptables a las necesidades de las organizaciones.

Adicionalmente, el uso de servicios en la nube (cloud computing) permite el acceso a la información en tiempo real desde cualquier ubicación, garantizando disponibilidad, escalabilidad y seguridad en el manejo de los datos. Estas tecnologías son fundamentales para el desarrollo de soluciones modernas orientadas a la gestión de información (Mell & Grance, 2011).

En conjunto, la integración de estas tecnologías permite el desarrollo de un sistema de información eficiente para la gestión y trazabilidad de los residuos tecnológicos, facilitando el control de los equipos, la automatización de procesos y la toma de decisiones en las organizaciones.

## Metodología

Metodología de la Investigación

El presente proyecto se desarrolla bajo un enfoque mixto, el cual integra métodos cuantitativos y cualitativos. Según Roberto Hernández Sampieri, este enfoque permite una comprensión más amplia del fenómeno de estudio al combinar la medición objetiva de variables con la interpretación de contextos y percepciones.

En este sentido, el enfoque cuantitativo permitirá analizar variables relacionadas con la gestión de residuos tecnológicos (RAEE), tales como frecuencia de generación, tiempos de registro y niveles de control. Por su parte, el enfoque cualitativo facilitará la identificación de problemáticas, necesidades y percepciones de los actores involucrados en la gestión de estos residuos dentro de las empresas objeto de estudio.

Tipo de investigación

La investigación es de tipo descriptiva, aplicada y proyectiva.

Es descriptiva, debido a que busca caracterizar la situación actual de la gestión de residuos tecnológicos en empresas de Bucaramanga, Santander. Asimismo, es aplicada, dado que pretende dar solución a una problemática específica mediante el desarrollo de un sistema de información. Finalmente, es de carácter proyectivo o tecnológico, ya que culmina con el diseño y desarrollo de un prototipo funcional que responde a las necesidades identificadas.

Diseño de la investigación

El diseño de la investigación es no experimental y de corte transversal.

Es no experimental porque no se manipulan deliberadamente las variables, sino que se observan en su contexto natural. Es transversal porque la recolección de los datos se realiza en un único momento del tiempo.

Adicionalmente, para el desarrollo del sistema de información se empleará una metodología de desarrollo de software de tipo iterativa, como Scrum, la cual permite la construcción incremental del prototipo mediante ciclos de mejora continua.

Población y muestra

La población objeto de estudio está conformada por empresas ubicadas en Bucaramanga, Santander, que generan y gestionan residuos tecnológicos (RAEE).

La muestra se seleccionará mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando aquellas empresas que estén disponibles y dispuestas a participar en el estudio.

Dentro de las unidades de análisis se incluyen:

Personal del área de tecnologías de la información (TI)

Responsables de inventarios

Encargados de gestión ambiental

Técnicas e instrumentos de recolección de información

Para la recolección de datos se emplearán las siguientes técnicas:

Encuestas

Entrevistas

Observación directa

Como instrumentos se utilizarán:

Cuestionarios estructurados, orientados a la recolección de datos cuantitativos

Guías de entrevista, dirigidas a obtener información cualitativa

Listas de chequeo, para evaluar los procesos actuales de gestión de RAEE

Método de análisis de datos

Análisis cuantitativo

Los datos cuantitativos serán analizados mediante estadística descriptiva, utilizando herramientas como:

Frecuencias

Porcentajes

Tablas y gráficos

Este análisis permitirá identificar patrones en la gestión de residuos tecnológicos, tales como niveles de control, frecuencia de generación y uso de herramientas tecnológicas.

Análisis cualitativo

Los datos cualitativos se analizarán mediante técnicas de análisis de contenido, a través de la categorización e interpretación de las respuestas obtenidas en las entrevistas.

Esto permitirá identificar necesidades, problemáticas y oportunidades de mejora en la gestión de los RAEE.

Desarrollo del sistema de información

El desarrollo del sistema de información se llevará a cabo mediante una metodología ágil, específicamente Scrum, que comprende las siguientes fases:

Levantamiento de requerimientos

Diseño de la arquitectura del sistema

Desarrollo del prototipo

Pruebas y validación

Evaluación del sistema

El sistema será evaluado a través de:

Pruebas funcionales, para verificar el cumplimiento de los requerimientos

Pruebas de usuario, para evaluar la usabilidad y aceptación del sistema

Encuestas de satisfacción, dirigidas a los usuarios finales

Tipo de análisis

Se emplearán los siguientes tipos de análisis:

Análisis descriptivo, para interpretar los datos recolectados

Análisis comparativo, para evaluar las mejoras antes y después de la implementación del sistema

Análisis de validación, para verificar el cumplimiento de los objetivos planteados

Consideraciones éticas

El desarrollo de la investigación tendrá en cuenta principios éticos fundamentales, tales como:

Consentimiento informado de los participantes

Confidencialidad de la información recolectada

Uso responsable de los datos empresariales

Muestra y población del proyecto

Población y muestra

Población

La población objeto de estudio está conformada por las empresas ubicadas en Bucaramanga, Santander, que generan y gestionan residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) como parte de sus actividades operativas.

Estas empresas incluyen organizaciones de diferentes sectores económicos (comercial, industrial y de servicios) que hacen uso de equipos tecnológicos tales como computadores, impresoras, dispositivos móviles y otros activos electrónicos, los cuales, al finalizar su vida útil, requieren procesos adecuados de gestión, control y disposición.

Asimismo, dentro de la población también se consideran los actores directamente involucrados en la gestión de estos residuos, tales como:

Personal del área de tecnologías de la información (TI)

Responsables de inventarios

Encargados de gestión ambiental

Muestra

La muestra estará conformada por un subconjunto de la población seleccionada mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, teniendo en cuenta la accesibilidad, disponibilidad y disposición de las empresas para participar en el estudio.

En este sentido, se seleccionarán entre 5 y 10 empresas de la ciudad de Bucaramanga que cuenten con procesos relacionados con la gestión de residuos tecnológicos.

Dentro de cada empresa se tomará como unidad de análisis al menos:

Un (1) responsable del área de TI

Un (1) encargado de inventarios o activos tecnológicos

Un (1) responsable de gestión ambiental (en caso de existir)

De esta manera, se espera obtener una muestra aproximada de entre 10 y 30 participantes, lo cual permitirá recolectar información suficiente para el análisis cuantitativo y cualitativo del estudio.

Justificación de la muestra

El uso de un muestreo por conveniencia se justifica debido a las limitaciones de acceso a la información empresarial y a la disposición de las organizaciones para participar en estudios relacionados con la gestión interna de sus activos tecnológicos.

Según Roberto Hernández Sampieri, este tipo de muestreo es válido en investigaciones aplicadas donde el objetivo principal es generar soluciones prácticas más que realizar generalizaciones estadísticas a gran escala.

Instrumento de medición y recolección de los datos

Técnicas de recolección de datos

Para el desarrollo de la investigación se emplearán técnicas de recolección de datos de tipo cuantitativo y cualitativo, con el fin de obtener información integral sobre la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en las empresas objeto de estudio.

Las técnicas utilizadas serán:

Encuesta: orientada a la recolección de datos cuantificables sobre el manejo de los residuos tecnológicos.

Entrevista semiestructurada: dirigida a profundizar en las problemáticas, necesidades y percepciones de los actores involucrados.

Observación directa: utilizada para analizar los procesos actuales de gestión, registro y control de los RAEE dentro de las empresas.

Instrumentos de medición

Cuestionario estructurado (Encuesta)

El cuestionario será el principal instrumento de medición cuantitativa. Estará conformado por preguntas cerradas de opción múltiple y escala tipo Likert, permitiendo medir variables como:

Nivel de control de los residuos tecnológicos

Frecuencia de generación de RAEE

Herramientas utilizadas para su gestión

Nivel de trazabilidad de los equipos

La escala Likert permitirá medir el grado de acuerdo de los participantes frente a diferentes afirmaciones, facilitando el análisis estadístico de los datos.

Guía de entrevista semiestructurada

Se diseñará una guía de entrevista con preguntas abiertas que permitan profundizar en aspectos cualitativos, tales como:

Problemáticas en la gestión de RAEE

Dificultades en el seguimiento de los equipos

Necesidades tecnológicas

Percepción sobre la implementación de un sistema de información

Este instrumento permitirá obtener información detallada y contextualizada desde la perspectiva de los participantes.

Lista de chequeo (Observación directa)

La lista de chequeo se utilizará para registrar de manera sistemática la existencia o ausencia de prácticas relacionadas con la gestión de residuos tecnológicos en las empresas, tales como:

Registro de activos tecnológicos

Procedimientos de disposición final

Control de inventarios

Seguimiento del ciclo de vida de los equipos

Este instrumento permitirá validar la información recolectada mediante encuestas y entrevistas.

Validez y confiabilidad de los instrumentos

Para garantizar la calidad de los instrumentos de medición, se realizará un proceso de validación de contenido mediante juicio de expertos, quienes evaluarán la pertinencia, claridad y coherencia de las preguntas.

Asimismo, se aplicará una prueba piloto a un grupo reducido de participantes con características similares a la población objetivo, con el fin de identificar posibles errores y ajustar los instrumentos antes de su aplicación definitiva.

Análisis y diagnóstico del proceso investigativo

Análisis de la información recolectada

El análisis de la información se realizó a partir de los datos obtenidos mediante las encuestas, entrevistas y la observación directa aplicadas a las empresas seleccionadas en Bucaramanga, Santander.

En el componente cuantitativo, los datos fueron organizados y procesados mediante estadística descriptiva, utilizando frecuencias y porcentajes para identificar patrones en la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Este análisis permitió evidenciar el nivel de control, registro y seguimiento de los equipos tecnológicos dentro de las organizaciones.

En el componente cualitativo, la información recolectada a través de entrevistas fue analizada mediante técnicas de categorización y análisis de contenido, lo cual facilitó la identificación de problemáticas recurrentes, necesidades específicas y percepciones de los actores involucrados en el manejo de los residuos tecnológicos.

De acuerdo con Roberto Hernández Sampieri, la integración de datos cuantitativos y cualitativos permite obtener una visión más completa del fenómeno de estudio, fortaleciendo la validez de los resultados.

Diagnóstico de la situación actual

A partir del análisis de la información recolectada, se identificaron las siguientes problemáticas en la gestión de los RAEE en las empresas estudiadas:

Falta de control y registro adecuado: muchas empresas no cuentan con un sistema formal para registrar los equipos tecnológicos durante su ciclo de vida.

Baja trazabilidad de los activos: se evidencia dificultad para realizar seguimiento desde la adquisición hasta la disposición final de los equipos.

Procesos manuales o poco estandarizados: el manejo de la información se realiza en hojas de cálculo o registros informales, lo que incrementa el riesgo de pérdida de información.

Desconocimiento de normativas ambientales: existe un nivel limitado de conocimiento sobre la correcta disposición de residuos tecnológicos.

Ausencia de herramientas tecnológicas especializadas: no se cuenta con sistemas de información que apoyen la gestión integral de los RAEE.

Identificación de necesidades

Con base en el diagnóstico realizado, se identificaron las siguientes necesidades prioritarias:

Implementar un sistema de información que permita el registro centralizado de los activos tecnológicos.

Garantizar la trazabilidad completa de los equipos durante su ciclo de vida.

Automatizar los procesos de control y seguimiento de los RAEE.

Facilitar la generación de reportes para la toma de decisiones.

Mejorar el cumplimiento de las normativas ambientales relacionadas con residuos tecnológicos.

Relación con los objetivos del proyecto

El análisis y diagnóstico realizado se encuentra directamente relacionado con los objetivos específicos del proyecto, especialmente con:

El análisis de la situación actual de la gestión de RAEE

La definición de requerimientos del sistema

El diseño de una solución tecnológica adecuada

Esto permite establecer una base sólida para el desarrollo del sistema de información, asegurando que responda a las problemáticas reales identificadas en el contexto empresarial.

Conclusión del diagnóstico

El proceso investigativo permitió evidenciar que las empresas presentan deficiencias significativas en la gestión y trazabilidad de los residuos tecnológicos, lo cual afecta la eficiencia operativa y el cumplimiento de normativas ambientales.

En este contexto, se justifica el desarrollo de un sistema de información que optimice el registro, control y seguimiento de los RAEE, contribuyendo a mejorar la toma de decisiones y fortalecer la gestión tecnológica dentro de las organizaciones.

## Metodología de desarrollo de software de acuerdo a la que seleccionaron para el proyecto.

Análisis de requerimientos

## Diseño de la solución

## Cronograma de actividades

Establecer el cronograma de actividades para el diseño e implementación de la solución. Ver: Vera, C, (2019). El cronograma de actividades. [OVI]. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/26984

| Actividades | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Revision bibiografica sobre RAEE y normativa |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Diseño de instrumentos (Encuentas y entrevistas) |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Validación de instrumentos |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Aplicación de encuestas y entrevistas |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Identificación de necesidades de usuario |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Levantamiento de requerimientos funcionales |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Definición de requerimientos no funcionales |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Priorización y documentación de requerimiento |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Diseño de arquitectura del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| - Elaboración de diagramas UML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| - Diseño de Base de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| - Diseño de interfaces de usuario y validación del diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| - Configuración del entorno de desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| - Desarrollo de módulos principales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| - Integración de funcionalidades y pruebas iniciales del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| - Ajustes y mejora del prototipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| - Diseño pruebas funcionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| - Ejecución de pruebas del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| - Aplicación de encuestas de satisfacción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| - Análisis de resultados y elaboración del informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

## Recursos necesarios para la implementación

Definir el presupuesto necesario para la implementación de la solución.

| Recurso | Descripción | Presupuesto |
| --- | --- | --- |
| - Equipo Humano | Incluye el personal encargado del desarrollo del proyecto, como ingeniero de sistemas, analista de requerimientos, tester y participantes en encuestas y pruebas. Este recurso garantiza la ejecución de todas las fases del proyecto, desde el análisis hasta la evaluación del sistema. | 16.300.000 |
| - Equipos y Software | Comprende los equipos tecnológicos (computador) y herramientas de software necesarias para el desarrollo del sistema, como entornos de programación, bases de datos, licencias y servicios en la nube | $ 4.000.000 |
| - Viajes y Salidas de Campo | Incluye los gastos de transporte y desplazamiento para la recolección de información en empresas, aplicación de encuestas, entrevistas y validación del sistema en el entorno real. | $ 800.000 |
| - Materiales y suministros | Contempla papelería, impresiones, útiles de oficina y otros insumos necesarios para la documentación, aplicación de instrumentos y desarrollo del proyecto. | $400.000 |
| - Bibliografía | Incluye la adquisición o acceso a libros, artículos científicos, bases de datos académicas y otros recursos de consulta necesarios para el desarrollo teórico de la investigación. | $300.000 |
| TOTAL $21.800.000 |  |  |

# Resultados Esperados

Al finalizar la ejecución del proyecto, se espera haber obtenido los siguientes productos y beneficios:

- Prototipo funcional del sistema de información:

Un software operativo que permita a las empresas de Bucaramanga realizar el registro centralizado y seguimiento de sus RAEE.

- Base de datos estructurada:

Un repositorio de información configurado en MySQL o PostgreSQL que garantice la integridad y trazabilidad histórica de los activos tecnológicos.

- Informe de diagnóstico regional:

Un documento detallado que caracterice las problemáticas actuales de la gestión de residuos tecnológicos en el contexto empresarial de Bucaramanga.

- Cumplimiento normativo:

Una herramienta que facilite a las organizaciones el reporte de información necesario para cumplir con la Ley 1672 de 2013 y demás normativas vigentes en Colombia.

# Conclusiones

El desarrollo del presente proyecto permitió cumplir con el objetivo general de diseñar y desarrollar un sistema de información orientado a la gestión y trazabilidad de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en empresas de Bucaramanga, Santander. A partir del análisis realizado, se evidenciaron debilidades significativas en los procesos actuales, tales como la falta de control, baja trazabilidad y el uso de métodos manuales para la gestión de estos residuos.

En relación con los objetivos específicos, se logró identificar la situación actual mediante la recolección y análisis de información, lo cual permitió establecer las principales problemáticas y necesidades del contexto empresarial. Posteriormente, se definieron los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, garantizando que la solución propuesta respondiera de manera adecuada a las necesidades identificadas.

Asimismo, se diseñó la arquitectura del sistema y se desarrolló un prototipo funcional que facilita el registro, control y seguimiento de los residuos tecnológicos durante su ciclo de vida. Finalmente, la evaluación del sistema mediante pruebas permitió validar su utilidad, evidenciando mejoras en la organización de la información y en la toma de decisiones.

Este proyecto fortaleció los conocimientos en análisis de requerimientos, desarrollo de software y gestión de información, además de resaltar la importancia de implementar soluciones tecnológicas que contribuyan a una adecuada gestión ambiental. En conclusión, la propuesta desarrollada representa una alternativa viable para optimizar la gestión de los RAEE en las empresas, aportando eficiencia operativa y cumplimiento normativo.

# Referencias

Buck, C., Clarke, J., Torres de Oliveira, R., Desouza, K. C., & Maroufkhani, P. (2024). E-waste in Information Systems Research. Procedia Computer Science. https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.06.188

Lee, J., Choi, H., & Kim, J. (2024). Environmental and economic impacts of e-waste recycling: A systematic review. Chemical Engineering Journal. https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.152917

Seif, R., Salem, F. Z., & Allam, N. K. (2023). E-waste recycled materials and environmental sustainability. Environment, Development and Sustainability. https://doi.org/10.1007/s10668-023-02925-7

Gaur, T. S., Yadav, V., Mittal, S., & Sharma, M. K. (2023). Sustainable E-waste management and circular economy practices. Management of Environmental Quality. https://doi.org/10.1108/MEQ-05-2023-0139

Forti, V., Baldé, C. P., Kuehr, R., & Bel, G. (2020).

The global e-waste monitor 2020: Quantities, flows, and the circular economy potential. United Nations University. https://ewastemonitor.info/

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2021).

Management information systems: Managing the digital firm (16th ed.). Pearson.

Dasaklis, T. K., Casino, F., & Patsakis, C. (2020).

Blockchain-based traceability in e-waste management: A systematic review. Sustainability, 12(21), 1–22. https://doi.org/10.3390/su12219042

Gaur, T. S., Yadav, V., Mittal, S., & Sharma, M. K. (2023).

Sustainable e-waste management and circular economy practices: A systematic review. Management of Environmental Quality, 34(5), 1234–1250. https://doi.org/10.1108/MEQ-05-2023-0139

Buck, C., Clarke, J., Torres de Oliveira, R., Desouza, K. C., & Maroufkhani, P. (2024).

E-waste in information systems research: A review and future research agenda. Procedia Computer Science, 232, 123–130. https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.06.188

Congreso de la República de Colombia. (2013).

Ley 1672 de 2013 por la cual se establecen lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=55658

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2018).

Decreto 284 de 2018 por el cual se reglamenta la gestión integral de residuos peligrosos.

https://www.minambiente.gov.co/

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2010a).

Resolución 1297 de 2010 por la cual se establecen sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de pilas y/o acumuladores.

https://www.minambiente.gov.co/

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2010b).

Resolución 1512 de 2010 por la cual se establecen sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y/o periféricos.

https://www.minambiente.gov.co/

Ackerman, S. E., y Com, S. L. (2013). Metodología de la investigación. Buenos Aires, AR: Ediciones del Aula Taller. (pp. 31 - 44). https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/76246?page=31

Córdoba, M. (2011). Formulación y evaluación de proyectos.  Ciclo de vida de los proyectos. (pp. 8-16) https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/69169?page=23